<团队项目第九小组第四次会议记录>

基本项目

| 时间: | 21：30 ~ 22:00 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.4.16 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 团队项目开发教材。 |
| 会议用途 | 第四次任务分工。 |

| 时间: | 14:00 ~ 16:30 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.4.18 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 团队项目开发教材、初步完成的概要设计文档。 |
| 会议用途 | 汇报周任务完成程度。 |

议事程序

| 项目 | 时间 | 事项 | 介绍者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.16 21：30 ~ 22:00 | - 讨论并确定使用的原型工具: Balsamiq_Mockups - 初步设想原型的内容、功能。 | 全体成员 |
|  | 4.16 21：30 ~ 22:00 | - 进行人员分工 | 全体成员 |
|  | 4.18 14:00 ~ 15:00 | - 根据项目管理进度进行检查验收 | 王彦博 |
|  | 4.18 15:00 ~ 15:30 | - 参照最终完成的系统原型、介绍对系统原型的构想 | 吴文迪 李俊华 |
|  | 4.18 15:30 ~ 16:00 | - 介绍最终完成的系统原型 | 梁智聪 徐天诚 王彦博 |
|  | 4.18 16:00 ~ 16:30 | - 最终核对信息、会议总结、准备ppt - 介绍初步完成的概要设计文档 | 吕小凡 |

待做

| No | 事项/讨论 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学习C# | 全部成员 | 4.16 | 进行中 |
|  | 学习WPF | 全部成员 | 4.16 | 进行中 |
|  | 尝试编写基础代码 | 梁智聪 吴文迪 李俊华 徐天诚 | 4.16 | 进行中 |

已做

| No | 事项 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熟悉编码规范文档 | 全部成员 | 4.16~4.18 | 完成 |
|  | 管理项目流程 | 王彦博 | 4.16~4.18 | 完成 |
|  | 初步完成概要设计文档 | 吕小凡 | 4.16~4.18 | 完成 |
|  | 完成原型构想 | 吴文迪 李俊华 | 4.16~4.18 | 完成 |
|  | 完成原型设计 | 徐天诚 梁智聪 王彦博 | 4.16~4.18 | 完成 |
|  | 会议记录、PPT制作 | 吕小凡 | 4.18 | 完成 |