<团队项目第九小组第二次会议记录>

基本项目

| 时间: | 18:30 ~ 19:30 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.3.24 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 团队项目开发教材、自动版本更新软件介绍文档。 |
| 会议用途 | 第二次任务分工。 |

| 时间: | 14:00 ~ 16:30 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.3.28 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 团队项目开发教材、制作好的用例图和需求分析说明书。 |
| 会议用途 | 总结用例图、需求分析说明书、汇报周任务完成程度，分配下周任务等。 |

议事程序

| 项目 | 时间 | 事项 | 介绍者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.24—6:30 ~ 6:45 | - 在VS安装git插件 - 查找”自动更新软件”的原理 | 全体成员 |
|  | 3.24—6:45 ~ 7:00 | - 分析教材及资料、讨论需求 | 全体成员 |
|  | 3.24—7:00 ~ 7:30 | - 确定任务分工 - 讨论并建立目录规范文档 | 全体成员 |
|  | 3.28—14:00~ 14:30 | - 介绍用例图 | 吴文迪、李俊华 |
|  | 3.28—14:30~ 15:30 | - 介绍需求规格说明书 | 梁智聪、徐天诚 王彦博 |
|  | 3.28—15:30~ 16:00 | - 最终核对信息、会议总结、准备ppt | 吕小凡 |

待做

| No | 事项/讨论 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学习C# | 全部成员 | 3.24 | 进行中 |
|  | 学习WPF | 全部成员 | 3.24 | 进行中 |
|  | 学习并熟悉编码规范文档 | 全部成员 | 3.24 | 进行中 |
|  | 学习并熟悉使用Teambition | 全部成员 | 3.24 | 进行中 |
|  | 学习程序自动更新原理 | 全部成员 | 3.24 | 进行中 |
|  | 管理项目流程 | 王彦博 | 3.24 | 进行中 |
|  | 尝试编写基础代码 | 梁智聪 吴文迪 李俊华 徐天诚 | 3.24 | 进行中 |

已做

| No | 事项 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熟悉编码规范文档 | 全部成员 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 熟悉目录规范文档 | 全部成员 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 学习程序自动更新原理 | 全部成员 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 制作用例图 | 李俊华 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 制作用例图 | 吴文迪 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 制作需求规格说明书 | 王彦博 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 制作需求规格说明书 | 梁智聪 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 制作需求规格说明书 | 徐天诚 | 3.24~3.28 | 完成 |
|  | 会议记录、PPT制作 | 吕小凡 | 3.24~3.28 | 完成 |