<团队项目第九小组第六次会议记录>

基本项目

| 时间: | 21：30 ~ 22:00 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.5.2 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 概要设计文档，详细设计文档模板 |
| 会议用途 | 详细文档设计分工、修改概要设计。 |

议事程序

| 项目 | 时间 | 事项 | 介绍者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 21：30 ~ 22:00 | - 讨论概要设计文档的缺陷。 - 讨论详细设计文档格式及大致内容。 | 全体成员 |
|  | 5.2 21：30 ~ 22:00 | - 进行人员分工 - 布置项目管理进度 | 全体成员 |

待做

| No | 事项/讨论 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学习C# | 全部成员 | 5.2 | 进行中 |
|  | 学习WPF | 全部成员 | 5.2 | 进行中 |
|  | 尝试编写基础代码 | 梁智聪 吴文迪 李俊华 徐天诚 | 5.2 | 进行中 |

已做

| No | 事项 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面部分：主界面 | 李俊华 | 5.2~5.3 | 完成 |
|  | 界面部分：查看配置文件界面 | 吴文迪 | 5.2~5.3 | 完成 |
|  | 界面部分：新建配置文件界面 | 吕小凡 | 5.2~5.3 | 完成 |
|  | 管理项目流程 | 王彦博 | 5.2~5.3 | 完成 |
|  | 修改原型设计 | 徐天诚 梁智聪 王彦博 | 5.2~5.3 | 完成 |
|  | 会议记录、PPT制作 | 吕小凡 | 5.2 | 完成 |