<团队项目第九小组第七次会议记录>

基本项目

| 时间: | 21：30 ~ 22:00 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.5.7 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 需求文档、概要设计文档，详细设计文档 |
| 会议用途 | 本周任务分工 |

| 时间: | 14：30 ~ 16:00 |
| --- | --- |
| 日期: | 2018.5.9 |
| 参加者: | 吴文迪、梁智聪、李俊华、王彦博、徐天诚、吕小凡 |
| 携带材料: | 需求文档、概要设计文档，详细设计文档 |
| 会议用途 | 总结本周任务，汇报完成程度 |

议事程序

| 项目 | 时间 | 事项 | 介绍者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.7 21：30 ~ 22:00 | - 讨论异常的规范和类型 - 讨论日志的规范和类型 | 全体成员 |
|  | 5.7 21：30 ~ 22:00 | - 进行人员分工 - 布置项目管理进度 | 全体成员 |

| 项目 | 时间 | 事项 | 介绍者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.9 14：30 ~ 15:00 | - 讨论异常的规范和类型 - 讨论日志的规范和类型 | 全体成员 |
|  | 5.9 15：00 ~ 16:00 | - 进行人员分工 - 布置项目管理进度 | 全体成员 |

待做

| No | 事项/讨论 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学习C# | 全部成员 | 5.7 | 进行中 |
|  | 学习WPF | 全部成员 | 5.7 | 进行中 |
|  | 根据原型编写代码，尽可能多的实现需求的功能 | 梁智聪 吴文迪 李俊华 徐天诚 | 5.7 | 进行中 |

已做

| No | 事项 | 何人 | 何时 | 状态或者评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照详细设计文档和原型实现界面，并使界面直接能够进行跳转。 | 梁智聪 吴文迪 李俊华 徐天诚 | 5.7~5.9 | 完成 |
|  | 根据概要设计文档、在详细设计文档中完善日志及异常部分。 | 王彦博 | 5.7~5.9 | 完成 |
|  | 管理项目流程 | 王彦博 | 5.7~5.9 | 完成 |
|  | 在概要设计文档中添加日志及异常部分 | 吕小凡 | 5.7~5.9 | 完成 |
|  | 会议记录、PPT制作 | 吕小凡 | 5.9 | 完成 |